**Informe Periódico de Avance # 01**

**Nombre:** Brian Salazar Sánchez

Periodo del: 13/03/2017 al 17/03/2017

**A) Actividades planeadas para este periodo.**

* Diseño de la arquitectura de la aplicación
* Diseño de la interfaz de usuario
* Empezar con el nuecleo de la aplicación

**B) Actividades realizadas para este periodo según lo planeado.**

* Diseño de la arquitectura de la aplicación
* Diseño de la interfaz de usuario
* Empezar con el nuecleo de la aplicación

**C) Actividades realizadas durante este periodo, que no estaban planeadas.**

* Ninguna.

**D) Actividades que quedaron pendientes para el próximo periodo.**

* Nucleo de la aplicación.

**E) Actividades por hacer el próximo periodo.**

* Terminar nucleo de la aplicación
* Establecer estructura para realizar unit testing