**Informe Periódico de Avance # 02**

**Nombre:** Brian Salazar Sánchez

Periodo del: 20/03/2017 al 24/03/2017

**A) Actividades planeadas para este periodo.**

* Terminar nucleo de la aplicación
* Establecer estructura para realizar unit testing

**B) Actividades realizadas para este periodo según lo planeado.**

* Terminar nucleo de la aplicación
* Establecer estructura para realizar unit testing

**C) Actividades realizadas durante este periodo, que no estaban planeadas.**

* Ninguna.

**D) Actividades que quedaron pendientes para el próximo periodo.**

* Ninguna.

**E) Actividades por hacer el próximo periodo.**

* Definir el set de datos a tomar de cada sistema
* Conexion con la base de datos
* Investigar API de Jenkins