**Informe Periódico de Avance # 03**

**Nombre:** Brian Salazar Sánchez

Periodo del: 27/03/2017 al 31/03/2017

**A) Actividades planeadas para este periodo.**

* Definir el set de datos a tomar de cada sistema
* Conexion con la base de datos
* Investigar API de Jenkins

**B) Actividades realizadas para este periodo según lo planeado.**

* Definir el set de datos a tomar de cada sistema
* Conexion con la base de datos

**C) Actividades realizadas durante este periodo, que no estaban planeadas.**

* Desarrollar vista general
* Mostrar los projectos en una lista
* Mostrar los estados de cada proyecto

**D) Actividades que quedaron pendientes para el próximo periodo.**

* Conexion con la base de datos

**E) Actividades por hacer el próximo periodo.**

* Autenticacion en Jenkins
* Establecer datos de la consuta a Jenkins
* Investigar API de Sonar