**Informe Periódico de Avance # 01**

**Nombre:** Brian Salazar Sánchez

Periodo del: 03/04/2017 al 07/04/2017

**A) Actividades planeadas para este periodo.**

* Autenticacion en Jenkins
* Establecer datos de la consuta a Jenkins
* Investigar API de Sonar

**B) Actividades realizadas para este periodo según lo planeado.**

* Ninguna.

**C) Actividades realizadas durante este periodo, que no estaban planeadas.**

* Desarrollar vista detallada
* Mostrar las descripciones del proyecto y del cliente
* Mostrar el equipo de trabajo del proyecto
* Mostrar los estados de cada proyecto

**D) Actividades que quedaron pendientes para el próximo periodo.**

* Autenticacion en Jenkins
* Establecer datos de la consuta a Jenkins
* Investigar API de Sonar

**E) Actividades por hacer el próximo periodo.**

* Autenticacion en Sonar
* Establecer datos de la consuta a Sonar
* Empezar la vista general.